АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2024 года № 39

# О внесении изменений в Постановление Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области № 52 от 29.05.2017 г «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области

# на 2016 - 2038 годы»

На основании представления Курчатовской межрайонной прокуратуры № 36-2024 от 11.03.2024 года «Об устранении нарушений градостроительного законодательства», в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области, Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2016-2038 годы следующие изменения:

- Таблицу 8 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 2016– 2038 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

2.Постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Костельцевского сельсовета                                                      А.А.Скиданов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Костельцевского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 24 мая 2024 года № 39

Таблица 8

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 2016– 2038 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт МКУК«Костельцевский СДК» | Строительство | Замена окон, дверей | 0 | 2016 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 2 | Текущий ремонт МКУК«Афанасьевский СДК» | Строительство | Замена окон, дверей | 0 | 2016 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 3 | Текущий ремонт МКУК«Мармыжский СДК» | Строительство | Перекрытие кровли | 0 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 4 | Текущий ремонт МКУК«Николаевский СДК» | Строительство | Замена окон, дверей | 0 | 2016 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 5 | Строительство детской площадки | Строительство | Покупка и установка | 0 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 6 | Ремонт административного здания Костельцевского сельсовета с.Костельцево | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление стен и обивка | 0,1 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 7 | Ремонт памятников | Ремонт | Штукатурка, покраска | 0 | 2024 | Улучшение качества социальных услуг | 2025 | 2030 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 8 | Строительство детской спортивной площадки | Строительство | Покупка и установка | 0 | 2024 | Улучшение качества социальных услуг | 2025 | 2030 | Местный бюджет |